ХАКАТОН МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА 2026

Контекст проекта и общее направление работы

Трек: «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов»

Версия 1.0  |  11 сентября 2026

Главная идея документа Это единый source of truth для команды. До 20 сентября мы строим не ML-модель без данных, а готовый продуктовый каркас вокруг будущей модели: frontend, backend, база данных, mock-данные, стабильный API-контракт и Docker-запуск. После открытия хакатона реальная модель должна подключаться к этому каркасу как заменяемый модуль.

Рабочая доска Trello

https://trello.com/b/ZcDVrDX5

Документ описывает текущую стратегию команды до получения официального датасета и детальной постановки 25 сентября. Все решения, зависящие от target, формата данных или метрики, считаются предварительными.

Содержание

1. Зачем существует этот документ

2. Контекст хакатона и задачи

3. Что известно и что пока неизвестно

4. Наша стратегическая позиция до 20.09

5. Видение продукта

6. Scope до 20.09

7. Целевая архитектура MVP

8. Контракт между ML и backend

9. Backend

10. База данных

11. Frontend и UX

12. Mock-данные и demo mode

13. Docker и локальный запуск

14. Репозиторий и правила разработки

15. План 11-20 сентября

16. Роли и параллельная работа

17. Definition of Done на 20.09

18. Что сознательно НЕ делаем сейчас

19. Что изучаем 20-24 сентября

20. Что делаем 25 сентября после получения данных

21. Риски и способы защиты

22. Правила командной коммуникации

23. Глоссарий

24. Приложение: API v0 и схема БД v0

1. Зачем существует этот документ

У команды сейчас две задачи одновременно: подготовиться к хакатону технически и не потратить время на предположения, которые могут оказаться неверными после публикации реальных данных. Этот документ фиксирует общую картину, чтобы backend, frontend, база данных и будущая ML-часть развивались согласованно.

У всех участников должна быть одна версия цели проекта и архитектуры.

Каждый участник должен понимать, что можно делать уже сейчас, а что зависит от данных и откладывается.

Интерфейсы между компонентами нужно согласовать заранее, чтобы в дни хакатона не заниматься интеграционным хаосом.

Проект должен запускаться на любой машине команды одной понятной последовательностью команд.

Важнее рабочий end-to-end продукт, чем сложность отдельных технологий.

Рабочий принцип Если решение можно подготовить до получения датасета и оно не зависит от точного target - делаем сейчас. Если решение зависит от структуры данных, официальной метрики или смысла «загрузки» - фиксируем интерфейс и откладываем реализацию до 25 сентября.

2. Контекст хакатона и задачи

Наша команда участвует в треке «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов» Хакатона Московского транспорта 2026. По публичной постановке требуется построить систему прогнозирования пассажиропотока/загрузки трамвайных маршрутов на основе исторических данных валидаций и телематики, а результат представить в виде интерактивного веб-сервиса с географической визуализацией.

| Параметр | Текущее понимание |
| --- | --- |
| Горизонты прогноза | 1 день, 1 месяц, 1 год |
| Детализация | маршруты, остановки, временные интервалы, географическая привязка |
| Источники данных | ожидаются валидации проезда и телематика за несколько лет |
| Объём | миллионы строк |
| Продуктовый результат | интерактивный dashboard / web service |
| Критическое ограничение | детальная постановка 25.09, сдача ориентировочно 27.09 |

Самая важная особенность: мы не знаем точный target и фактическую структуру датасета. Поэтому нельзя заранее жестко привязывать систему к конкретному набору колонок или конкретному типу модели.

3. Что известно и что пока неизвестно

| Категория | Что фиксируем сейчас |
| --- | --- |
| FACT | Есть задача прогнозирования загрузки/пассажиропотока трамвайных маршрутов; требуется web-визуализация; заявлены горизонты день/месяц/год; детальная постановка будет позже. |
| ASSUMPTION | Для MVP предполагаем сущности route, stop, timestamp, forecast. Это наша внутренняя модель и она может быть адаптирована после получения данных. |
| UNKNOWN | Что именно является target: validations, boardings, occupancy, поток на сегменте или другое. |
| UNKNOWN | Точная гранулярность временных рядов и единица прогнозирования. |
| UNKNOWN | Формат train/test, официальная метрика, наличие hidden test. |
| UNKNOWN | Точная схема таблиц и качество join между telemetry и validations. |
| UNKNOWN | Обязателен ли какой-либо конкретный backend stack. |

Ключевая неопределённость VALIDATIONS не равны OCCUPANCY. Количество проходов через валидатор показывает факт оплаты/посадки, но без информации о выходах пассажиров не даёт напрямую число людей внутри вагона. До публикации данных мы не должны проектировать продукт так, будто occupancy уже известен.

4. Наша стратегическая позиция до 20.09

До 20 сентября наша цель - подготовить инфраструктуру и продуктовую оболочку так, чтобы в дни хакатона команда тратила время на данные и модель, а не на настройку React, подключение PostgreSQL, придумывание REST API и борьбу с Docker.

| Сейчас делаем | Сейчас не делаем |
| --- | --- |
| Backend skeleton и API-контракт | Не выбираем финальный ML-алгоритм |
| PostgreSQL и внутреннюю схему данных | Не строим лаги и rolling features без данных |
| Frontend dashboard и карту | Не спорим о CatBoost vs Transformer |
| Mock forecast и seed-данные | Не симулируем «реальный» target |
| Model Adapter | Не пишем сложный data pipeline под неизвестную схему |
| Docker Compose и README | Не оптимизируем метрики, которых пока нет |

Итог к 20.09 У нас должен существовать демонстрационный сервис, где пользователь выбирает маршрут/остановку/горизонт, видит прогноз на карте и графике, а прогноз пока отдаёт mock predictor. На хакатоне мы заменяем только источник predictions и при необходимости адаптируем mapping реальных данных к нашей внутренней схеме.

5. Видение продукта

Мы строим не «ноутбук с моделью», а небольшой диспетчерский инструмент поддержки решений. Его задача - быстро отвечать на понятные вопросы:

Где ожидается повышенная загрузка?

На каком маршруте и какой остановке возникает пик?

Когда он начинается и сколько длится?

Как меняется ситуация при выборе горизонта день / месяц / год?

Какие участки входят в Top-N по ожидаемой нагрузке?

Насколько прогноз отличается от обычного уровня?

Позже: насколько модель уверена в прогнозе?

5.1. Принцип продукта

Forecast -> visualization -> overload signal -> decision support. Мы не автоматизируем диспетчерские решения и не заявляем, что система сама меняет выпуск. Мы даём прогноз и удобный слой для принятия решения человеком.

5.2. UX ядро

Карта Москвы с маршрутами и остановками.

Цветовая индикация ожидаемой нагрузки.

Фильтры: маршрут, остановка, горизонт, дата/время.

График загрузки во времени.

Top-N перегруженных маршрутов/остановок.

В будущем - prediction intervals, alerts, SHAP/объяснение причин.

6. Scope до 20.09

| Блок | Что должно быть готово | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Схема компонентов и стабильный ML <-> backend contract | P0 |
| Repository | Mono-repo, понятная структура, .env.example, README | P0 |
| Database | PostgreSQL + migrations/schema + seed | P0 |
| Backend | FastAPI, healthcheck, routes/stops/forecast endpoints | P0 |
| Frontend | React dashboard, map, filters, chart | P0 |
| Mock layer | Повторяемые mock predictions на day/month/year | P0 |
| Integration | Model Adapter, изолирующий будущую модель | P0 |
| DevOps | Docker Compose для db/backend/frontend | P0 |
| Demo | Стабильный demo mode без внешних сервисов | P1 |

7. Целевая архитектура MVP

User
  |
  v
React Dashboard
  | REST/JSON
  v
FastAPI Backend --------------------> PostgreSQL
  |                                      |
  | predict(request)                     | routes/stops/forecasts
  v                                      |
Model Adapter                            |
  |
  +--> Mock Predictor   (до хакатона)
  +--> Real ML Model    (после получения данных)

Архитектура намеренно простая. Для хакатона микросервисность не является целью. Главная граница - Model Adapter. Backend вызывает один стабильный интерфейс, а способ получения прогноза можно менять без переписывания frontend.

| Компонент | Ответственность | Не должен знать |
| --- | --- | --- |
| React | UI, фильтры, карта, графики | как обучалась модель |
| FastAPI | API, бизнес-логика, валидация запросов | детали конкретного ML-алгоритма |
| PostgreSQL | справочники и сохранённые прогнозы | как рассчитываются features |
| Model Adapter | единый predict-интерфейс | детали UI |
| ML model | получить features -> вернуть forecast | структуру React и HTTP |

8. Контракт между ML и backend

Самый важный технический артефакт до хакатона - нейтральный формат прогноза. Мы не называем поле validations_count или occupancy, пока не знаем официальный target. Используем нейтральное predicted_load.

8.1. Пример запроса

{
  "route_id": "17",
  "stop_id": "optional",
  "horizon": "day",
  "from": "2026-09-26T00:00:00+03:00",
  "to": "2026-09-27T00:00:00+03:00"
}

8.2. Пример ответа

{
  "series_key": {"route_id": "17", "stop_id": "S102"},
  "horizon": "day",
  "points": [
    {
      "timestamp": "2026-09-26T08:30:00+03:00",
      "predicted_load": 132.0,
      "lower_bound": 117.0,
      "upper_bound": 151.0
    }
  ],
  "model_version": "mock-v0"
}

lower_bound и upper_bound можно оставить nullable. Сейчас mock может их генерировать, а позже реальная модель сможет возвращать quantile/conformal intervals. Таким образом frontend уже готов показывать неопределённость, но ML-команда не обязана реализовывать её в первый час хакатона.

9. Backend

Для подготовительного этапа рекомендуемый стек - Python + FastAPI. Причина: скорость разработки, автоматическая OpenAPI/Swagger документация, простая интеграция с будущей ML-моделью и низкая стоимость поддержки для студенческой команды. Если 25 сентября окажется, что организаторы требуют другой стек, это будет отдельным решением.

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| GET /health | проверка живости backend и соединения с БД |
| GET /routes | список маршрутов |
| GET /routes/{id} | информация о маршруте |
| GET /routes/{id}/stops | остановки маршрута по порядку |
| GET /stops/{id} | детали остановки |
| GET /forecast | временной прогноз для route/stop/horizon |
| GET /forecast/map | срез прогнозов для карты на выбранный timestamp |
| GET /forecast/top-overload | Top-N самых нагруженных точек |

Pydantic schemas использовать как контракт request/response.

Конфигурацию хранить через environment variables и .env.example.

Не хранить секреты и пароли в Git.

Любая ошибка API должна возвращать предсказуемый JSON, а не HTML traceback.

Swagger должен быть рабочей документацией для frontend.

10. База данных

До получения реального датасета БД нужна не как «хранилище всех миллионов строк», а как стабильная внутренняя модель продукта. Мы проектируем её минимально и не пытаемся угадать структуру исходных файлов организаторов.

| Таблица | Основные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| routes | id, name, color, geometry(optional) | справочник маршрутов |
| stops | id, name, lat, lon | справочник остановок |
| route_stops | route_id, stop_id, sequence, direction | порядок остановок на маршруте |
| forecasts | route_id, stop_id, timestamp, horizon, predicted_load, lower_bound, upper_bound, model_version | готовые predictions для API/UI |
| model_runs (P1) | id, version, created_at, metadata | аудит версий модели |

После получения датасета raw-таблицы/Parquet могут жить отдельно. Не нужно обязательно загружать миллионы телеметрических событий в PostgreSQL, если обучение быстрее делать через Parquet + Polars/DuckDB. База продукта и data science storage - это разные задачи.

11. Frontend и UX

Frontend делаем параллельно backend, не ожидая ML. Для этого все экраны работают на seed/mock API с тем же контрактом, который позже будет использовать реальная модель.

| Зона интерфейса | Что показывает |
| --- | --- |
| Header | название продукта, статус модели / версия данных |
| Sidebar | route, stop, horizon, date/time filters |
| Map | маршруты, остановки, цветовая нагрузка |
| Chart panel | predicted_load во времени, в будущем actual и interval |
| Top overload panel | маршруты/остановки с максимальным прогнозом |
| Details popup | точка, время, прогноз, уровень риска |

11.1. Карта

Для pre-hackathon этапа Yandex API.

Polyline маршрута и marker остановки должны приходить из backend или seed JSON.

Цвет должен зависеть от нормализованного load factor / predicted_load. Формула будет уточнена после получения capacity/target.

Не тратить время на сложную 3D-визуализацию или анимации до стабильного MVP.

12. Mock-данные и demo mode

Mock layer - не «подделка решения», а инструмент decoupling. Он позволяет frontend и backend развиваться до публикации реальных данных.

3-5 условных маршрутов.

20-50 остановок с координатами.

Повторяемый seed с фиксированным random seed.

Синтетическая суточная сезонность: утренний и вечерний пики.

Разные уровни загрузки по маршрутам.

Три horizon: day / month / year в одном контракте.

Опционально: lower/upper intervals для проверки UI.

Важно: mock не должен имитировать будущую реальную статистику настолько подробно, чтобы команда начала оптимизировать продукт под выдуманные свойства данных. Его назначение - проверить интеграцию.

13. Docker и локальный запуск

docker compose up --build

Эта команда должна поднимать весь MVP: frontend, backend и PostgreSQL. У любого участника команды должен быть одинаковый путь запуска.

backend healthcheck;

database volume;

env template;

seed-команда или автоматический demo seed;

никаких локальных абсолютных путей в коде.

14. Репозиторий и правила разработки

project/
  backend/
    app/
    tests/
  frontend/
    src/
  db/
    migrations/
    seed/
  mock_data/
  docs/
  docker-compose.yml
  .env.example
  README.md

14.1. Git workflow

main - только рабочее интегрированное состояние.

feature/<short-name> - отдельная задача.

Небольшие Pull/Merge Requests вместо одной гигантской ветки.

Перед merge: приложение запускается, критический сценарий не сломан.

API contract меняется только после короткого согласования с frontend/backend участниками.

15. План 11-20 сентября

| Дата | Фокус | Результат дня |
| --- | --- | --- |
| 11-12.09 | Архитектура, repo, API v0 | согласованный каркас и договорённости |
| 13-14.09 | PostgreSQL, seed, FastAPI skeleton | БД и backend поднимаются |
| 15.09 | Routes/stops/forecast API + React layout | frontend уже ходит в backend |
| 16.09 | Map + Model Adapter | карта работает на mock predictor |
| 17.09 | Filters + chart | основной пользовательский сценарий собран |
| 18.09 | Docker Compose + Top overload | всё запускается одной командой |
| 19.09 | End-to-end тест + README | другой участник может поднять проект сам |
| 20.09 | Demo freeze / milestone | инфраструктурный MVP готов |

Milestone 20.09 После 20 сентября мы не должны возвращаться к базовой настройке frontend/backend/БД, кроме адаптации под реальные поля. Следующий фокус - понимание временных рядов, validation, metrics и будущей модели.

16. Роли и параллельная работа

Роли не обязаны быть жёсткими. В студенческой команде важно, чтобы каждый понимал свою основную зону и при необходимости мог помочь соседнему блоку.

| Роль | До 20.09 | Во время хакатона |
| --- | --- | --- |
| Backend/Data | FastAPI, DB, seed, Docker | адаптация raw data, inference/API |
| Frontend | React, map, filters, charts | реальные поля, polish, demo |
| ML/DS #1 | пока помогает с contract/mock | baseline + основная модель |
| ML/DS #2 | изучает validation/metrics | EDA + features + backtest |
| Analyst/Product | UX, сценарий demo, docs | критерии, презентация, business layer |

16.1. Как не блокировать друг друга

Frontend работает по mock API и Swagger, а не ждёт реальную модель.

Backend работает по внутреннему domain model, а не ждёт финальную схему организаторов.

ML позже обязан адаптироваться к ForecastPoint contract, а не заставлять UI знать формат CatBoost/Numpy/Pandas.

Любое изменение общего JSON contract обсуждается до merge.

17. Definition of Done на 20.09

Repository клонируется на чистую машину.

docker compose up --build запускает db, backend и frontend.

PostgreSQL автоматически или одной командой наполняется demo seed.

GET /health возвращает 200.

Frontend получает routes/stops/forecast из backend, а не из локально захардкоженного JSON.

На карте отображаются маршруты/остановки и уровень mock load.

Фильтры route / stop / horizon / time обновляют интерфейс.

График временного ряда работает.

Есть Top-N overload widget или понятный placeholder.

Model Adapter изолирует mock predictor от backend.

README позволяет новому участнику запустить проект без устных инструкций.

Команда может провести 3-5 минутное demo на mock-данных.

18. Что сознательно НЕ делаем сейчас

| Не делаем | Почему |
| --- | --- |
| Transformer/GNN/LSTM | без данных нельзя оценить пользу; высокий риск потерять время |
| Сложный feature engineering | неизвестны колонки и forecast origin |
| Полноценный ETL для миллионов строк | формат raw пока неизвестен |
| Сложный hierarchical reconciliation | это P1/P2 после рабочего baseline |
| Production Kubernetes/CI/CD | не даёт ценности для двухдневного хакатона |
| Микросервисы ради микросервисов | усложняют интеграцию и debug |
| Пиксель-перфект дизайн | сначала функциональность и demo flow |
| Жёсткие поля validations_count/occupancy | target пока неизвестен |

19. Что изучаем 20-24 сентября

После инфраструктурного milestone команда может перейти к ML/DS обучению. Цель не стать специалистами по time-series за четыре дня, а понять минимальный набор понятий, который позволит быстро принять правильные решения 25 сентября.

Что такое временной ряд, сезонность, trend, lag и rolling features.

Почему random train/test split для forecasting опасен.

Seasonal Naive как обязательный baseline.

MAE, RMSE, WAPE, MAPE: смысл и ограничения.

Global model: одна CatBoost/LightGBM модель на множество route/stop series.

Forecast horizon и forecast origin.

Data leakage в lag/rolling features.

Разница validations / boardings / occupancy.

Основы CatBoost/LightGBM и категориальных признаков.

Как сравнивать эксперименты и фиксировать результаты.

Приоритет обучения Сначала correctness и validation, потом сложность модели. Команда с простым CatBoost и честным backtest обычно выглядит сильнее команды с Transformer, если та не может объяснить leakage и baseline.

20. Что делаем 25 сентября после получения данных

| Первые часы | Действие |
| --- | --- |
| 0-30 мин | прочитать постановку и критерии, не кодить вслепую |
| 30-60 мин | зафиксировать target, forecast unit, granularity, metric, train/test правила |
| 1-2 ч | schema profile: columns, dtypes, dates, IDs, nulls, row counts |
| 2-3 ч | понять join validations/telemetry и выбрать минимальную aggregation |
| 3-4 ч | собрать Seasonal Naive baseline и честный temporal split |
| 4-6 ч | подготовить first global CatBoost/LightGBM baseline |
| параллельно | адаптировать ingestion/mapper реальных данных к domain model backend |

Backend/frontend при этом уже работают. Реальная модель должна либо записывать forecasts в таблицу, либо реализовать тот же Model Adapter interface. В идеале UI начинает показывать реальные predictions в первый день, даже если качество модели пока baseline.

21. Риски и способы защиты

| Риск | Как защищаемся сейчас |
| --- | --- |
| Target окажется другим | нейтральный predicted_load и adapter |
| Схема датасета неожиданная | raw ingestion отделён от domain schema |
| Frontend ждёт ML | mock API + seed |
| ML ломает backend контракт | единый ForecastPoint schema |
| Demo не запускается | Docker Compose + demo seed + freeze 20.09 |
| Команда переусложняет модель | baseline-first и experiment log |
| Не хватает времени на интеграцию | интеграция уже сделана заранее |
| Стек организаторов отличается | архитектура простая; решение о миграции принимаем только по официальному требованию |

22. Правила командной коммуникации

Trello - источник статуса задач. Не держим важные договорённости только в личных сообщениях.

Этот документ - источник архитектурного контекста. Если направление меняется, обновляем документ.

README - источник истины по запуску проекта.

Swagger/OpenAPI - источник истины по HTTP-контрактам.

Каждая задача должна иметь понятный Definition of Done.

Если решение влияет на другой слой, сначала коротко согласуем контракт, потом кодим.

Новые «крутые идеи» сначала проходят вопрос: какую ценность они дают жюри и сколько часов стоят?

23. Глоссарий

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Target | что именно модель должна предсказывать |
| Feature | входной признак модели |
| Forecast horizon | насколько далеко вперёд прогнозируем |
| Forecast origin | момент, из которого делается прогноз; всё после него нельзя использовать как feature |
| Lag | значение ряда в прошлом, например t-24 |
| Rolling feature | статистика по окну прошлых значений |
| Data leakage | когда модель получает информацию из будущего или test period |
| Baseline | простая модель, с которой обязаны сравнивать сложные решения |
| Global model | одна модель, обученная сразу на многих route/stop time series |
| Occupancy | число пассажиров внутри транспортного средства |
| Validation | событие оплаты/валидации; не обязательно равно occupancy |
| Model Adapter | слой, превращающий вызов backend в прогноз независимо от конкретной модели |
| Seed data | фиксированный тестовый набор для локальной разработки/demo |

24. Приложение: API v0 и схема БД v0

24.1. Domain objects

| Object | Минимальные поля |
| --- | --- |
| Route | id, name, color? |
| Stop | id, name, lat, lon |
| RouteStop | route_id, stop_id, sequence, direction? |
| ForecastPoint | route_id, stop_id?, timestamp, horizon, predicted_load, lower_bound?, upper_bound? |
| ForecastResponse | series_key, horizon, points[], model_version |

24.2. API v0

| Method | Path | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | health |
| GET | /routes | route list |
| GET | /routes/{id}/stops | ordered stops |
| GET | /forecast | series forecast |
| GET | /forecast/map | map snapshot |
| GET | /forecast/top-overload | ranking |

24.3. Решение, которое нужно сохранить при любых изменениях

Invariant Frontend не должен зависеть от формата исходного датасета и конкретной ML-библиотеки. Backend не должен зависеть от внутреннего DataFrame модели. Реальные данные и модель адаптируются к общему domain/API contract через отдельные mapper/adapter слои.

Следующее обновление документа: после согласования ролей команды или после публикации детальной постановки 25.09.2026.