ХАКАТОН МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА 2026

# Контекст проекта и общее направление работы

Трек: «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов»

Версия 1.0  |  11 сентября 2026

Главная идея документа Это единый source of truth для команды. До 20 сентября мы строим не ML-модель без данных, а готовый продуктовый каркас вокруг будущей модели: frontend, backend, база данных, mock-данные, стабильный API-контракт и Docker-запуск. После открытия хакатона реальная модель должна подключаться к этому каркасу как заменяемый модуль.

Рабочая доска Trello

https://trello.com/b/ZcDVrDX5

Документ описывает текущую стратегию команды до получения официального датасета и детальной постановки 25 сентября. Все решения, зависящие от target, формата данных или метрики, считаются предварительными.

# Содержание

1. Зачем существует этот документ

2. Контекст хакатона и задачи

3. Что известно и что пока неизвестно

4. Наша стратегическая позиция до 20.09

5. Видение продукта

6. Scope до 20.09

7. Целевая архитектура MVP

8. Контракт между ML и backend

9. Backend

10. База данных

11. Frontend и UX

12. Mock-данные и demo mode

13. Docker и локальный запуск

14. Репозиторий и правила разработки

15. План 11-20 сентября

16. Роли и параллельная работа

17. Definition of Done на 20.09

18. Что сознательно НЕ делаем сейчас

19. Что изучаем 20-24 сентября

20. Что делаем 25 сентября после получения данных

21. Риски и способы защиты

22. Правила командной коммуникации

23. Глоссарий

24. Приложение: API v0 и схема БД v0

# 1. Зачем существует этот документ

У команды сейчас две задачи одновременно: подготовиться к хакатону технически и не потратить время на предположения, которые могут оказаться неверными после публикации реальных данных. Этот документ фиксирует общую картину, чтобы backend, frontend, база данных и будущая ML-часть развивались согласованно.

У всех участников должна быть одна версия цели проекта и архитектуры.

Каждый участник должен понимать, что можно делать уже сейчас, а что зависит от данных и откладывается.

Интерфейсы между компонентами нужно согласовать заранее, чтобы в дни хакатона не заниматься интеграционным хаосом.

Проект должен запускаться на любой машине команды одной понятной последовательностью команд.

Важнее рабочий end-to-end продукт, чем сложность отдельных технологий.

Рабочий принцип Если решение можно подготовить до получения датасета и оно не зависит от точного target - делаем сейчас. Если решение зависит от структуры данных, официальной метрики или смысла «загрузки» - фиксируем интерфейс и откладываем реализацию до 25 сентября.

# 2. Контекст хакатона и задачи

Наша команда участвует в треке «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов» Хакатона Московского транспорта 2026. По публичной постановке требуется построить систему прогнозирования пассажиропотока/загрузки трамвайных маршрутов на основе исторических данных валидаций и телематики, а результат представить в виде интерактивного веб-сервиса с географической визуализацией.

| Параметр | Текущее понимание |
| --- | --- |
| Горизонты прогноза | 1 день, 1 месяц, 1 год |
| Детализация | маршруты, остановки, временные интервалы, географическая привязка |
| Источники данных | ожидаются валидации проезда и телематика за несколько лет |
| Объём | миллионы строк |
| Продуктовый результат | интерактивный dashboard / web service |
| Критическое ограничение | детальная постановка 25.09, сдача ориентировочно 27.09 |

Самая важная особенность: мы не знаем точный target и фактическую структуру датасета. Поэтому нельзя заранее жестко привязывать систему к конкретному набору колонок или конкретному типу модели.

# 3. Что известно и что пока неизвестно

| Категория | Что фиксируем сейчас |
| --- | --- |
| FACT | Есть задача прогнозирования загрузки/пассажиропотока трамвайных маршрутов; требуется web-визуализация; заявлены горизонты день/месяц/год; детальная постановка будет позже. |
| ASSUMPTION | Для MVP предполагаем сущности route, stop, timestamp, forecast. Это наша внутренняя модель и она может быть адаптирована после получения данных. |
| UNKNOWN | Что именно является target: validations, boardings, occupancy, поток на сегменте или другое. |
| UNKNOWN | Точная гранулярность временных рядов и единица прогнозирования. |
| UNKNOWN | Формат train/test, официальная метрика, наличие hidden test. |
| UNKNOWN | Точная схема таблиц и качество join между telemetry и validations. |
| UNKNOWN | Обязателен ли какой-либо конкретный backend stack. |

Ключевая неопределённость VALIDATIONS не равны OCCUPANCY. Количество проходов через валидатор показывает факт оплаты/посадки, но без информации о выходах пассажиров не даёт напрямую число людей внутри вагона. До публикации данных мы не должны проектировать продукт так, будто occupancy уже известен.

# 4. Наша стратегическая позиция до 20.09

До 20 сентября наша цель - подготовить инфраструктуру и продуктовую оболочку так, чтобы в дни хакатона команда тратила время на данные и модель, а не на настройку React, подключение PostgreSQL, придумывание REST API и борьбу с Docker.

| Сейчас делаем | Сейчас не делаем |
| --- | --- |
| Backend skeleton и API-контракт | Не выбираем финальный ML-алгоритм |
| PostgreSQL и внутреннюю схему данных | Не строим лаги и rolling features без данных |
| Frontend dashboard и карту | Не спорим о CatBoost vs Transformer |
| Mock forecast и seed-данные | Не симулируем «реальный» target |
| Model Adapter | Не пишем сложный data pipeline под неизвестную схему |
| Docker Compose и README | Не оптимизируем метрики, которых пока нет |

Итог к 20.09 У нас должен существовать демонстрационный сервис, где пользователь выбирает маршрут/остановку/горизонт, видит прогноз на карте и графике, а прогноз пока отдаёт mock predictor. На хакатоне мы заменяем только источник predictions и при необходимости адаптируем mapping реальных данных к нашей внутренней схеме.

# 5. Видение продукта

Мы строим не «ноутбук с моделью», а небольшой диспетчерский инструмент поддержки решений. Его задача - быстро отвечать на понятные вопросы:

Где ожидается повышенная загрузка?

На каком маршруте и какой остановке возникает пик?

Когда он начинается и сколько длится?

Как меняется ситуация при выборе горизонта день / месяц / год?

Какие участки входят в Top-N по ожидаемой нагрузке?

Насколько прогноз отличается от обычного уровня?

Позже: насколько модель уверена в прогнозе?

## 5.1. Принцип продукта

Forecast -> visualization -> overload signal -> decision support. Мы не автоматизируем диспетчерские решения и не заявляем, что система сама меняет выпуск. Мы даём прогноз и удобный слой для принятия решения человеком.

## 5.2. UX ядро

Карта Москвы с маршрутами и остановками.

Цветовая индикация ожидаемой нагрузки.

Фильтры: маршрут, остановка, горизонт, дата/время.

График загрузки во времени.

Top-N перегруженных маршрутов/остановок.

В будущем - prediction intervals, alerts, SHAP/объяснение причин.

# 6. Scope до 20.09

| Блок | Что должно быть готово | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Схема компонентов и стабильный ML <-> backend contract | P0 |
| Repository | Mono-repo, понятная структура, .env.example, README | P0 |
| Database | PostgreSQL + migrations/schema + seed | P0 |
| Backend | FastAPI, healthcheck, routes/stops/forecast endpoints | P0 |
| Frontend | React dashboard, map, filters, chart | P0 |
| Mock layer | Повторяемые mock predictions на day/month/year | P0 |
| Integration | Model Adapter, изолирующий будущую модель | P0 |
| DevOps | Docker Compose для db/backend/frontend | P0 |
| Demo | Стабильный demo mode без внешних сервисов | P1 |

# 7. Целевая архитектура MVP

User
  |
  v
React Dashboard
  | REST/JSON
  v
FastAPI Backend --------------------> PostgreSQL
  |                                      |
  | predict(request)                     | routes/stops/forecasts
  v                                      |
Model Adapter                            |
  |
  +--> Mock Predictor   (до хакатона)
  +--> Real ML Model    (после получения данных)

Архитектура намеренно простая. Для хакатона микросервисность не является целью. Главная граница - Model Adapter. Backend вызывает один стабильный интерфейс, а способ получения прогноза можно менять без переписывания frontend.

| Компонент | Ответственность | Не должен знать |
| --- | --- | --- |
| React | UI, фильтры, карта, графики | как обучалась модель |
| FastAPI | API, бизнес-логика, валидация запросов | детали конкретного ML-алгоритма |
| PostgreSQL | справочники и сохранённые прогнозы | как рассчитываются features |
| Model Adapter | единый predict-интерфейс | детали UI |
| ML model | получить features -> вернуть forecast | структуру React и HTTP |

# 8. Контракт между ML и backend

Самый важный технический артефакт до хакатона - нейтральный формат прогноза. Мы не называем поле validations_count или occupancy, пока не знаем официальный target. Используем нейтральное predicted_load.

## 8.1. Пример запроса

{
  "route_id": "17",
  "stop_id": "optional",
  "horizon": "day",
  "from": "2026-09-26T00:00:00+03:00",
  "to": "2026-09-27T00:00:00+03:00"
}

## 8.2. Пример ответа

{
  "series_key": {"route_id": "17", "stop_id": "S102"},
  "horizon": "day",
  "points": [
    {
      "timestamp": "2026-09-26T08:30:00+03:00",
      "predicted_load": 132.0,
      "lower_bound": 117.0,
      "upper_bound": 151.0
    }
  ],
  "model_version": "mock-v0"
}

lower_bound и upper_bound можно оставить nullable. Сейчас mock может их генерировать, а позже реальная модель сможет возвращать quantile/conformal intervals. Таким образом frontend уже готов показывать неопределённость, но ML-команда не обязана реализовывать её в первый час хакатона.

# 9. Backend

Для подготовительного этапа рекомендуемый стек - Python + FastAPI. Причина: скорость разработки, автоматическая OpenAPI/Swagger документация, простая интеграция с будущей ML-моделью и низкая стоимость поддержки для студенческой команды. Если 25 сентября окажется, что организаторы требуют другой стек, это будет отдельным решением.

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| GET /health | проверка живости backend и соединения с БД |
| GET /routes | список маршрутов |
| GET /routes/{id} | информация о маршруте |
| GET /routes/{id}/stops | остановки маршрута по порядку |
| GET /stops/{id} | детали остановки |
| GET /forecast | временной прогноз для route/stop/horizon |
| GET /forecast/map | срез прогнозов для карты на выбранный timestamp |
| GET /forecast/top-overload | Top-N самых нагруженных точек |

Pydantic schemas использовать как контракт request/response.

Конфигурацию хранить через environment variables и .env.example.

Не хранить секреты и пароли в Git.

Любая ошибка API должна возвращать предсказуемый JSON, а не HTML traceback.

Swagger должен быть рабочей документацией для frontend.

# 10. База данных

До получения реального датасета БД нужна не как «хранилище всех миллионов строк», а как стабильная внутренняя модель продукта. Мы проектируем её минимально и не пытаемся угадать структуру исходных файлов организаторов.

| Таблица | Основные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| routes | id, name, color, geometry(optional) | справочник маршрутов |
| stops | id, name, lat, lon | справочник остановок |
| route_stops | route_id, stop_id, sequence, direction | порядок остановок на маршруте |
| forecasts | route_id, stop_id, timestamp, horizon, predicted_load, lower_bound, upper_bound, model_version | готовые predictions для API/UI |
| model_runs (P1) | id, version, created_at, metadata | аудит версий модели |

После получения датасета raw-таблицы/Parquet могут жить отдельно. Не нужно обязательно загружать миллионы телеметрических событий в PostgreSQL, если обучение быстрее делать через Parquet + Polars/DuckDB. База продукта и data science storage - это разные задачи.

# 11. Frontend и UX

Frontend делаем параллельно backend, не ожидая ML. Для этого все экраны работают на seed/mock API с тем же контрактом, который позже будет использовать реальная модель.

| Зона интерфейса | Что показывает |
| --- | --- |
| Header | название продукта, статус модели / версия данных |
| Sidebar | route, stop, horizon, date/time filters |
| Map | маршруты, остановки, цветовая нагрузка |
| Chart panel | predicted_load во времени, в будущем actual и interval |
| Top overload panel | маршруты/остановки с максимальным прогнозом |
| Details popup | точка, время, прогноз, уровень риска |

## 11.1. Карта

Для pre-hackathon этапа Leaflet/OpenStreetMap достаточно.

Polyline маршрута и marker остановки должны приходить из backend или seed JSON.

Цвет должен зависеть от нормализованного load factor / predicted_load. Формула будет уточнена после получения capacity/target.

Не тратить время на сложную 3D-визуализацию или анимации до стабильного MVP.

# 12. Mock-данные и demo mode

Mock layer - не «подделка решения», а инструмент decoupling. Он позволяет frontend и backend развиваться до публикации реальных данных.

3-5 условных маршрутов.

20-50 остановок с координатами.

Повторяемый seed с фиксированным random seed.

Синтетическая суточная сезонность: утренний и вечерний пики.

Разные уровни загрузки по маршрутам.

Три horizon: day / month / year в одном контракте.

Опционально: lower/upper intervals для проверки UI.

Важно: mock не должен имитировать будущую реальную статистику настолько подробно, чтобы команда начала оптимизировать продукт под выдуманные свойства данных. Его назначение - проверить интеграцию.

# 13. Docker и локальный запуск

docker compose up --build

Эта команда должна поднимать весь MVP: frontend, backend и PostgreSQL. У любого участника команды должен быть одинаковый путь запуска.

backend healthcheck;

database volume;

env template;

seed-команда или автоматический demo seed;

никаких локальных абсолютных путей в коде.

# 14. Репозиторий и правила разработки

project/
  backend/
    app/
    tests/
  frontend/
    src/
  db/
    migrations/
    seed/
  mock_data/
  docs/
  docker-compose.yml
  .env.example
  README.md

## 14.1. Git workflow

main - только рабочее интегрированное состояние.

feature/<short-name> - отдельная задача.

Небольшие Pull/Merge Requests вместо одной гигантской ветки.

Перед merge: приложение запускается, критический сценарий не сломан.

API contract меняется только после короткого согласования с frontend/backend участниками.

# 15. План 11-20 сентября

| Дата | Фокус | Результат дня |
| --- | --- | --- |
| 11-12.09 | Архитектура, repo, API v0 | согласованный каркас и договорённости |
| 13-14.09 | PostgreSQL, seed, FastAPI skeleton | БД и backend поднимаются |
| 15.09 | Routes/stops/forecast API + React layout | frontend уже ходит в backend |
| 16.09 | Map + Model Adapter | карта работает на mock predictor |
| 17.09 | Filters + chart | основной пользовательский сценарий собран |
| 18.09 | Docker Compose + Top overload | всё запускается одной командой |
| 19.09 | End-to-end тест + README | другой участник может поднять проект сам |
| 20.09 | Demo freeze / milestone | инфраструктурный MVP готов |

Milestone 20.09 После 20 сентября мы не должны возвращаться к базовой настройке frontend/backend/БД, кроме адаптации под реальные поля. Следующий фокус - понимание временных рядов, validation, metrics и будущей модели.

# 16. Роли и параллельная работа

Роли не обязаны быть жёсткими. В студенческой команде важно, чтобы каждый понимал свою основную зону и при необходимости мог помочь соседнему блоку.

| Роль | До 20.09 | Во время хакатона |
| --- | --- | --- |
| Backend/Data | FastAPI, DB, seed, Docker | адаптация raw data, inference/API |
| Frontend | React, map, filters, charts | реальные поля, polish, demo |
| ML/DS #1 | пока помогает с contract/mock | baseline + основная модель |
| ML/DS #2 | изучает validation/metrics | EDA + features + backtest |
| Analyst/Product | UX, сценарий demo, docs | критерии, презентация, business layer |

## 16.1. Как не блокировать друг друга

Frontend работает по mock API и Swagger, а не ждёт реальную модель.

Backend работает по внутреннему domain model, а не ждёт финальную схему организаторов.

ML позже обязан адаптироваться к ForecastPoint contract, а не заставлять UI знать формат CatBoost/Numpy/Pandas.

Любое изменение общего JSON contract обсуждается до merge.

# 17. Definition of Done на 20.09

Repository клонируется на чистую машину.

docker compose up --build запускает db, backend и frontend.

PostgreSQL автоматически или одной командой наполняется demo seed.

GET /health возвращает 200.

Frontend получает routes/stops/forecast из backend, а не из локально захардкоженного JSON.

На карте отображаются маршруты/остановки и уровень mock load.

Фильтры route / stop / horizon / time обновляют интерфейс.

График временного ряда работает.

Есть Top-N overload widget или понятный placeholder.

Model Adapter изолирует mock predictor от backend.

README позволяет новому участнику запустить проект без устных инструкций.

Команда может провести 3-5 минутное demo на mock-данных.

# 18. Что сознательно НЕ делаем сейчас

| Не делаем | Почему |
| --- | --- |
| Transformer/GNN/LSTM | без данных нельзя оценить пользу; высокий риск потерять время |
| Сложный feature engineering | неизвестны колонки и forecast origin |
| Полноценный ETL для миллионов строк | формат raw пока неизвестен |
| Сложный hierarchical reconciliation | это P1/P2 после рабочего baseline |
| Production Kubernetes/CI/CD | не даёт ценности для двухдневного хакатона |
| Микросервисы ради микросервисов | усложняют интеграцию и debug |
| Пиксель-перфект дизайн | сначала функциональность и demo flow |
| Жёсткие поля validations_count/occupancy | target пока неизвестен |

# 19. Что изучаем 20-24 сентября

После инфраструктурного milestone команда может перейти к ML/DS обучению. Цель не стать специалистами по time-series за четыре дня, а понять минимальный набор понятий, который позволит быстро принять правильные решения 25 сентября.

Что такое временной ряд, сезонность, trend, lag и rolling features.

Почему random train/test split для forecasting опасен.

Seasonal Naive как обязательный baseline.

MAE, RMSE, WAPE, MAPE: смысл и ограничения.

Global model: одна CatBoost/LightGBM модель на множество route/stop series.

Forecast horizon и forecast origin.

Data leakage в lag/rolling features.

Разница validations / boardings / occupancy.

Основы CatBoost/LightGBM и категориальных признаков.

Как сравнивать эксперименты и фиксировать результаты.

Приоритет обучения Сначала correctness и validation, потом сложность модели. Команда с простым CatBoost и честным backtest обычно выглядит сильнее команды с Transformer, если та не может объяснить leakage и baseline.

# 20. Что делаем 25 сентября после получения данных

| Первые часы | Действие |
| --- | --- |
| 0-30 мин | прочитать постановку и критерии, не кодить вслепую |
| 30-60 мин | зафиксировать target, forecast unit, granularity, metric, train/test правила |
| 1-2 ч | schema profile: columns, dtypes, dates, IDs, nulls, row counts |
| 2-3 ч | понять join validations/telemetry и выбрать минимальную aggregation |
| 3-4 ч | собрать Seasonal Naive baseline и честный temporal split |
| 4-6 ч | подготовить first global CatBoost/LightGBM baseline |
| параллельно | адаптировать ingestion/mapper реальных данных к domain model backend |

Backend/frontend при этом уже работают. Реальная модель должна либо записывать forecasts в таблицу, либо реализовать тот же Model Adapter interface. В идеале UI начинает показывать реальные predictions в первый день, даже если качество модели пока baseline.

# 21. Риски и способы защиты

| Риск | Как защищаемся сейчас |
| --- | --- |
| Target окажется другим | нейтральный predicted_load и adapter |
| Схема датасета неожиданная | raw ingestion отделён от domain schema |
| Frontend ждёт ML | mock API + seed |
| ML ломает backend контракт | единый ForecastPoint schema |
| Demo не запускается | Docker Compose + demo seed + freeze 20.09 |
| Команда переусложняет модель | baseline-first и experiment log |
| Не хватает времени на интеграцию | интеграция уже сделана заранее |
| Стек организаторов отличается | архитектура простая; решение о миграции принимаем только по официальному требованию |

# 22. Правила командной коммуникации

Trello - источник статуса задач. Не держим важные договорённости только в личных сообщениях.

Этот документ - источник архитектурного контекста. Если направление меняется, обновляем документ.

README - источник истины по запуску проекта.

Swagger/OpenAPI - источник истины по HTTP-контрактам.

Каждая задача должна иметь понятный Definition of Done.

Если решение влияет на другой слой, сначала коротко согласуем контракт, потом кодим.

Новые «крутые идеи» сначала проходят вопрос: какую ценность они дают жюри и сколько часов стоят?

# 23. Глоссарий

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Target | что именно модель должна предсказывать |
| Feature | входной признак модели |
| Forecast horizon | насколько далеко вперёд прогнозируем |
| Forecast origin | момент, из которого делается прогноз; всё после него нельзя использовать как feature |
| Lag | значение ряда в прошлом, например t-24 |
| Rolling feature | статистика по окну прошлых значений |
| Data leakage | когда модель получает информацию из будущего или test period |
| Baseline | простая модель, с которой обязаны сравнивать сложные решения |
| Global model | одна модель, обученная сразу на многих route/stop time series |
| Occupancy | число пассажиров внутри транспортного средства |
| Validation | событие оплаты/валидации; не обязательно равно occupancy |
| Model Adapter | слой, превращающий вызов backend в прогноз независимо от конкретной модели |
| Seed data | фиксированный тестовый набор для локальной разработки/demo |

# 24. Приложение: API v0 и схема БД v0

## 24.1. Domain objects

| Object | Минимальные поля |
| --- | --- |
| Route | id, name, color? |
| Stop | id, name, lat, lon |
| RouteStop | route_id, stop_id, sequence, direction? |
| ForecastPoint | route_id, stop_id?, timestamp, horizon, predicted_load, lower_bound?, upper_bound? |
| ForecastResponse | series_key, horizon, points[], model_version |

## 24.2. API v0

| Method | Path | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | health |
| GET | /routes | route list |
| GET | /routes/{id}/stops | ordered stops |
| GET | /forecast | series forecast |
| GET | /forecast/map | map snapshot |
| GET | /forecast/top-overload | ranking |

## 24.3. Решение, которое нужно сохранить при любых изменениях

Invariant Frontend не должен зависеть от формата исходного датасета и конкретной ML-библиотеки. Backend не должен зависеть от внутреннего DataFrame модели. Реальные данные и модель адаптируются к общему domain/API contract через отдельные mapper/adapter слои.

Следующее обновление документа: после согласования ролей команды или после публикации детальной постановки 25.09.2026.